自贸钦管办发〔2022〕2号

关于成立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区工人文化宫项目建设指挥部的通知

片区各有关单位：

为推进钦州港片区工人文化宫项目建设顺利实施，片区管委决定成立工人文化宫项目建设指挥部，全面负责项目前期策划、立项、可研、方案设计、建设施工等组织协调和实施工作，确保做到全范围覆盖、全过程控制、无借口担当。

一、工人文化宫项目建设指挥部成员构成

指 挥 长：黄善荣 片区管委二级巡视员、总工会主席

副指挥长：吴意华 财政金融局局长

韩文兵 自然资源和建设局局长

唐焕民 管委办公室协理主任、机关工会主席

邵鹤鹏 片区总工会副主席、中粮油脂（钦州）

有限公司总经理助理、工会主席

成 员：颜宏财 管委办公室协理主任、总工会经审委主任

钟乾寿 组织人社局协理局长

杨茂良 经济发展局协理局长

黄伟峰 自然资源和建设局协理局长

宁 辉 协调指导局协理局长

钟 贞 行政审批局协理局长

王立国 广西钦保置业有限公司副总经理

指挥部下设办公室、项目策划组、资金筹措组、审批服务组、建设服务组。

二、各工作组职责分工

（一）指挥部办公室。指挥部办公室主任由唐焕民同志兼任，成员从管委办公室和钦州港片区总工会抽调。主要负责指挥部日常会议组织、文件起草和会议记录等。

（二）项目策划组。组长由杨茂良同志兼任，成员从片区工会、经济发展局、自然资源和建设局、协调指导局等部门抽调。主要负责工人文化宫项目建设内容策划、项目建议书和可研报告编制等。

（三）资金筹措组。组长由吴意华同志兼任，成员从管委办公室、经济发展局、财政金融局抽调。主要负责上级资金申报、片区承担部分资金筹措、项目施工招标财审、建设期间进度款核拨等。

（四）审批服务组。组长由钟贞同志兼任，成员从行政审批局等部门抽调。主要负责项目可研、初设、施工许可等建设审批工作。

（五）建设服务组。组长由韩文兵同志兼任，成员从自然资源和建设局等部门抽调。主要负责协调项目建设推进过程中遇到的问题，确保项目如期建成。

三、工作要求

（一）指挥部各工作组要担当作为，主动协调服务，加快项目推进。

（二）指挥部成员和各工作组成员务必遵守基本建设程序和廉政纪律，规范项目建设管理。

（三）工作任务结束后，项目建设指挥部自行撤销。

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区管理委员会办公室

2022年1月6日



|  |
| --- |
| 公开选项：主动公开 |
| 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室 2022年1月6日印发 |