# 附件

# 钦州市加快发展向海经济推动海洋强市建设三年行动计划

# （2022－2024年）重大项目表

（项目总计81个，累计投资额5359.33亿元）

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （亿元） | 项目建设内容 | 建设时间 | 项目业主 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 向海通道基础设施（25个，总投资1883.89亿元） |  |  |  |  |  |
| 1 | 广西沿海铁路钦港支线扩能改造项目 | 1.8 | 改造钦州东站普速场和钦州港站。 | 2020-2022年 | 广西沿海铁路股份有限公司 | 市交通运输局 |
| 2 | 钦州铁路集装箱中心站二期工程 | 52 | 主要建设到发场（发线4条，有效长850米）、集装箱作业区（近期安装龙门吊装卸作业线6条，每2条为1组，远期增设龙门吊装卸作业线4条）、快运作业区（建设仓库780米×30米，设货物线1条、装卸有效长780米；远期预留780米×30米仓库1座）、特货作业区（设装卸线2条，满足整体装卸条件）。 | 2021-2022年 | 广西沿海铁路有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 3 | 国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥 | 57.1 | 全长7.637公里，按双向六车道一级公路标准建设，设计速度100公里/小时。 | 2020-2024年 | 广西交通投资集团有限公司 | 市交通运输局 |
| 4 | 国道G228丹东至东兴广西滨海公路大风江大桥 | 10.5 | 全长5.03公里，按双向六车道一级公路标准建设，设计速度100公里/小时。 | 2020-2024年 | 广西交通投资集团有限公司 | 市交通运输局 |
| 5 | 横县至钦州港高速公路 | 160 | 全长约159.8公里，双向四车道，设计速度120公里/小时。 | 2021-2025年 | 待定 | 市交通运输局 |
| 6 | 南宁至北海高速公路 | 160 | 全长约152公里，双向四车道。 | 2022-2026年 | 待定 | 市交通运输局 |
| 7 | 广西钦州至北海段改扩建工程 | 140.3 | 高速公路改扩建项目，全长约139.479公里，主线双向八车道，北海支线双向六车道，设计速度120公里/小时。 | 2019-2023年 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 市交通运输局 |
| 8 | 大塘至浦北高速公路（本项目今年建成） | 109 | 全长约123.58公里，双向四车道，设计速度120公里/小时。 | 2017-2021年 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 市交通运输局 |
| 9 | 东兴－防城－铁山港（沿海通道合浦至铁山港段）高速公路 | 70 | 全长约48公里，双向四车道。 | 2022-2026年 | 待定 | 市交通运输局 |
| 10 | 西部陆海新通道（平陆）运河 | 850 | 平陆运河全长约133公里，按内河Ⅰ级航道并通航5000吨级货船、兼顾3000吨级海船的标准建设。 | 2022-2029年 | 待定 | 市交通运输局 |
| 11 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9号、10号泊位工程 | 40.51 | 2个15－20万吨级集装箱泊位，设计年通过能力180万标箱。 | 2020-2023年 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 12 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7号、8号泊位集装箱自动化改造工程 | 14 | 改建为半自动化集装箱泊位，设计年通过能力88万标箱。 | 2020-2023年 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 13 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区19号泊位配套航道工程 | 0.3 | 原有5万吨级金鼓江航道进行拓宽，拓宽后，口门内航道宽度为162米，口门外航道宽度为183米，航道底高程-11.3米。 | 2021-2022年 | 钦州临海工业集团公司 | 市交通运输局，北部湾港口管理局钦州分局 |
| 14 | 钦州港金谷港区鹰岭作业区3号、4号泊位工程（3号泊位） | 3.6 | 新建1个5万吨级石油及液体化工泊位，设计年通过能力239万吨。 | 2021-2022年 | 广西广明码头仓储有限公司 | 市交通运输局，北部湾港口管理局钦州分局 |
| 15 | 钦州港金鼓江作业区柜台经贸万吨级散杂货码头工程 | 2.06 | 新建1个1万吨级散杂货泊位，设计年通过能力为118万吨。 | 2021-2023年 | 钦州市柏璇港务有限公司 | 市交通运输局，北部湾港口管理局钦州分局 |
| 16 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区11号 | 7.25 | 1个5万吨级散货泊位，设计年通过能力505万吨，岸线长248米。 | 2022-2024年 | 国家电投集团广西北部湾（钦州）热电有限公司 | 市交通运输局，北部湾港口管理局钦州分局 |
| 17 | 金鼓江作业区12号、13号泊位工程 | 9.5 | 新建2个5万吨级泊位，其中1个化工危险品散杂货泊位，1个液体危险品泊位，设计年通过能力440万吨。 | 2019-2023年 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 市交通运输局，北部湾港口管理局钦州分局 |
| 18 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区14号、15号泊位 | 6.58 | 在14号、15号泊位新建2个5万吨级化工散杂货泊位，设计吞吐量470.45万吨每年，年通过能力为533万吨。 | 2021-2023年 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 市交通运输局，北部湾港口管理局钦州分局 |
| 19 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区19号泊位工程 | 6.2 | 建设5万吨液体危化品泊位及相应的配套设施。 | 2021-2022年 | 广西华临码头有限公司 | 市交通运输局，北部湾港口管理局钦州分局 |
| 20 | 钦州港大榄坪港区大榄坪作业区1号－3号泊位工程 | 13.2 | 新建3个5万吨泊位（水工结构按7万吨结构建设），设计年通过能力645万吨。 | 2020-2022年 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 市交通运输局，北部湾港口管理局钦州分局 |
| 21 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区14号－18号泊位 | 26.9 | 建设5个集装箱泊位，码头按照2万吨级集装箱泊位设计，可同时停靠4艘2万吨级集装箱船舶，或同时停靠2艘2万吨级和3艘1万吨级集装箱船舶，码头岸线总长920米，码头设计通过能力为120万TEU。 | 2022-2024年 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 市交通运输局，北部湾港口管理局钦州分局 |
| 22 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南11号、1101号、1102号泊位工程 | 74.8 | 按3个10－20万吨级专业化集装箱泊位设计，利用相邻泊位带缆段，可同时靠泊2艘20万吨级及1艘10万吨级集装箱。 | 2022-2024年 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 市交通运输局，北部湾港口管理局钦州分局 |
| 23 | 钦州港大环作业区5号－8号泊位工程 | 55.0 | 新建4个10－20万吨级多用途泊位，码头岸线长1800米，设计年通过能力280万TEU。 | 2022-2024年 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 市交通运输局，北部湾港口管理局钦州分局 |
| 24 | 淡水湾滨海湿地修复工程项目 | 1.29 | 内容有疏通口基础设施建设；清理淡水湾内的污染底泥；建设生态滨水护岸生态长廊；实施滨海水岸生态绿化，坡底以及养殖池外侧种植红树林，修复总面积9.3公顷。 | 2020-2022年 | 待定 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 25 | 天宜污水处理厂二期工程 | 12 | 新建日处理污水2.5万立方米装置。 | 2020-2022年 | 广西天宜环境科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
|  | 临海临港产业（14个，总投资1746.35亿元） |  |  |  |  |  |
| 1 | 恒逸高端绿色化工化纤一体化项目 | 220 | 建设年产120万吨己内酰胺－聚酰胺生产装置及配套的合成氨、供热等设施。 | 2021-2023年 | 广西恒逸新材料有限公司 | 自贸区钦州港片区管委，市石化产业发展局 |
| 2 | 华谊一期合成气综合利用项目 | 22 | 建设100万吨/年甲醇、70万吨/年醋酸装置。 | 2020-2022年 | 广西华谊能源化工有限公司 | 自贸区钦州港片区管委，市石化产业发展局 |
| 3 | 华谊二期75万吨丙烯及下游深加工一体化项目 | 120 | 建设75万吨丙烷脱氢制丙烯（PDH）、30万吨丁醇、40万吨丙烯酸及酯、8万吨甲基丙烯酸甲酯（MMA）、18万吨苯酚丙酮、18万吨双酚A及相关配套设施。 | 2019-2022年 | 广西华谊新材料有限公司 | 自贸区钦州港片区管委，市石化产业发展局 |
| 4 | 华谊二期氯碱项目 | 42 | 建设30万吨烧碱、40万吨聚氯乙烯装置及相关配套设施。 | 2019-2022年 | 广西华谊氯碱化工有限公司 | 自贸区钦州港片区管委，市石化产业发展局 |
| 5 | 华谊三期先进材料项目 | 550 | 分两个阶段实施，主要建设聚氨酯产业链、可降解材料产业链、烯烃及下游产业链、尼龙66产业链及醋酸下游五大产业链。 | 2022-2026年 | 上海华谊（集团）公司 | 自贸区钦州港片区管委，市石化产业发展局 |
| 6 | 中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目 | 350 | 新建百万吨级乙烯及下游化工装置，以及对现有千万吨炼油相关装置单元改造。 | 2022-2024年 | 中国石油广西石化公司 | 自贸区钦州港片区管委，市石化产业发展局 |
| 7 | 广西鸿谊新材料有限公司30万吨/年聚丙烯项目 | 6 | 建设30万吨/年聚丙烯装置及相关附属工程。 | 2020-2022年 | 广西鸿谊新材料 有限公司 | 自贸区钦州港片区管委，市石化产业发展局 |
| 8 | 万兴华工液体二氧化碳项目 | 1 | 建设年产22万吨液体二氧化碳生产线等其他配套设施。 | 2021-2022年 | 常熟万兴化工有限公司 | 自贸区钦州港片区管委，市石化产业发展局 |
| 9 | 金桂二期年产180万吨高档纸板扩建项目及配套工程 | 113.5 | 建设年产90万吨普通白卡纸生产线、90万吨食品级白卡纸生产线，配套建设30万吨过氧化氢装置、年产75万吨化机浆项目、动力车间等相关设施。 | 2019-2022年 | 广西金桂浆纸业 有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 10 | 中马钦州产业园区超薄玻璃基板深加工项目 | 100 | 年产超薄玻璃基板180万片，建设7.5代膜晶体管液晶显示生产线、35万平方米厂房及相关配套设施。 | 2019-2022年 | 广西泰嘉光电科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 11 | 港创智睿智能终端产业园项目 | 102 | 一期主要建设SMT智能主板生产线，智能终端组装生产线，大健康电子产品生产线，钢化玻璃膜生产线等，吸引上下游供应商企业进驻港创智睿智能终端产业园，形成全产业链一条龙的生产服务体系。二期建设钦州港创智睿智能终端产业创新园，主要包括四大功能区：生产区、研发办公区、交易展示区、物流配送区。 | 2020-2025年 | 港创智睿电子有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 12 | 国投钦州电厂三期项目 | 110 | 主要建设4×660MW超超临界燃煤发电机组。项目建成运营后，可以实现年发电量约1320000万千瓦时，供热量约2400吨/小时。 | 2021-2025年 | 国投钦州发电有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 13 | 中国－西部沿海粮食产业园项目 | 5.85 | 主要建设年加工稻谷60万吨，小麦35万吨，玉米10万吨的粮食加工区，储存粮食20万吨的粮油仓储区，交易办公区、检验及信息中心和其他配套设施。 | 2020-2023年 | 钦州市钦南区城区粮食储备库 | 钦南区人民政府 |
| 14 | 北部湾华侨投资区澳华进口牛羊综合加工项目 | 4 | 主要建设进口牛羊待宰检验检疫隔离场和口岸活畜引道配套设施、屠宰、包装、冷冻储藏、无公害化病畜处理车间等。 | 2019-2022年 | 钦州澳华进出口贸易有限公司 | 北部湾华侨投资区管委 |
|  | 向海传统产业（19个，总投资140.27亿元） |  |  |  |  |  |
| 1 | 钦南区阿蚌丁牡蛎（大蚝）苗种繁育项目 | 1 | 建设苗种培育车间20个、饵料（藻类）车间4个、水处理车间1个、尾水处理系统区、室外饵料（藻类）培育池以及配套的物料储备室、检测室、生产看护房、水电气温度控制系统、监控系统等，同时基地内还规划建设约150亩的苗种暂养保苗区和育肥区。 | 2021-2023年 | 广西阿蚌丁海产科技有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 2 | 钦南区大蚝产业园 | 2.50 | 建设规模380亩，主要建设一是核心区（包括大蚝冷链仓储区、加工区、交易物流区、产业技术工程中心、产业文化博物馆），二是配套区（人工育苗基地、海上中培示范基地、离岸养殖示范基地）。 | 2022-2023年 | 钦州市钦南区金窝建设投资有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 3 | 钦州桂柳牧业有限公司日加工200万枚海鸭蛋生产线及年产20万吨海鸭生物饲料生产线 | 3 | 主要建设一个饲料加工厂和一个蛋品加工厂，总建筑面积约6.3万平方米。日加工200万枚海鸭蛋生产线及年产20万吨海鸭蛋饲料生产线项目。 | 2019-2022年 | 广西桂柳牧业集团 | 钦北区人民政府 |
| 4 | 马来西亚中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目 | 15.2 | 总建筑面积36.5万平方米，建设标准厂房、研发中心、孵化中心、行政办公、生活配套等。 | 2019-2022年 | 广西中马园区华物产协投资有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 5 | 钦州市那丽产业园木材深加工基地二期项目 | 8.67 | 总建筑面积28万平方米，主要建设生产车间、仓库、综合楼等及配套设施。 | 2021-2023年 | 钦南区林业投资有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 6 | 中国－东盟进口木材深加工产业园一期（启动区） | 4.1 | 总建筑面积约18万平方米，年产70万套高端家具、木制工艺品、木制建筑构件及30万立方米米人造板。 | 2020-2025年 | 钦南区金窝建设投资有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 7 | 北部湾林木产业园项目 | 10 | 主要建设人造板生产区、木制品生产区、物流仓储区、综合服务区、生活区等。 | 2018-2025年 | 钦北区人民政府 | 钦北区人民政府 |
| 8 | 泓科冷链物流仓储中心 | 8 | 主要建设灵山县现代农产品冷链仓储物流中心。 | 2020-2024年 | 广西泓科冷链物流有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 9 | 北部湾海铁联运皇马现代综合物流园 | 20.88 | 建设可提供大宗货物、集装箱的区域集散、中转和多式联运等物流服务，实现高效便捷的货物集散功能；发展大宗生产资料物流、建材化工、冷链、城市商贸、供应链管理等现代物流服务。 | 2021-2023年 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 10 | 恒湘集装箱仓储物流园项目 | 4.65 | 总建筑面积12.4万平方米，建设物资仓库、综合楼及绿化、道路、给排水等配套设施。 | 2019-2022年 | 广西钦州保税港区恒湘资源有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 11 | 钦南区临港物流集中区项目一期 | 6.67 | 主要建设标准厂房展、物流仓库、综合楼及配套用房等，配套道路、供水、供电、消防绿化、消防及配套基础设施等工程。 | 2020-2023年 | 钦州市钦南区金窝建设投资有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 12 | 钦州市钦南区临港物流集中区（启动区） | 3.74 | 主要建设标准厂房和物流展示交易信息服务中心及相关配套设施。 | 2020-2022年 | 钦州市钦南区金窝建设投资有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 13 | 创大仓储物流园项目 | 1.7 | 总建筑面积6万平方米，建设物流仓库、综合楼以及道路、绿化、给排水等配套设施。 | 2019-2022年 | 广西钦州保税港区创大仓储有限责任公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 14 | 钦州市益仁物流基地 | 1.5 | 建设年周转280万吨货物基地、综合物流信息中心、汽车4S店。 | 2020-2022年 | 钦州市益仁物流有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 15 | 北部湾国际贸易服务中心项目 | 1.5 | 项目总建筑面积5.3万平方米，A座24层，C座13层，含2层商品展示及业务办理大厅6140平方米，停车场，办公服务配套办公楼35253平方米。 | 2020-2022年 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 16 | 钦州港冷链保税交易中心 | 2.56 | 项目占地面积5000平方米，总建筑面积32552.69平方米。主要建设1号冷藏库、2号监管查验库、3号冷藏库、4号冷藏库等冷链配套工程。 | 2020-2022年 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 17 | 中马国际健康食品产业园项目 | 11.4 | 总建筑面积29万平方米，建设清真食品生产线、清真认证中心、检测中心、营销及展示中心等。 | 待定 | 广西中马钦州产园区开发有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 18 | 中国－东盟医药创新与产业化基地（二期） | 3.2 | 总建筑面积11.53万平方米，建设3个化学药剂生产车间和1个展示中心。 | 待定 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 19 | 北部湾中医药健康产业园项目 | 30 | 主要建设健康医药、保健产品制造及研发、中药生产及加工等项目。 | 2017-2025年 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府 |
|  | 向海新兴产业（23个，总投资1588.1亿元） |  |  |  |  |  |
| 1 | 长沙锦峰重工（钦州）年产20万吨海洋重装项目 | 13 | 规划建设年产20万吨海洋重装生产基地，年产钢管桩8万吨、导管架3万吨、风电塔筒6万吨、钢箱桥梁3万吨等 | 2021-2022年 | 钦州锦峰海洋重工科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 2 | 中伟新材料南部（钦州）产业基地项目 | 330 | 主要建设35万吨前驱体材料以及18万吨金属钴镍及其综合循环利用设施。 | 2021-2025年 | 中伟新材料股份有限公司 | 自贸区钦州港片区管委，市石化产业发展局 |
| 3 | 年产7.5万吨氢氧化锂生产线节能技改及扩建项目 | 12 | 对一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目进行节能技改，同时扩建2条年产2.5万吨电池级氢氧化锂生产线，建成后电池级氢氧化锂年产能达到7.5万吨。 | 2022-2023年 | 广西天源新能源材料有限公司 | 自贸区钦州港片区管委，市石化产业发展局 |
| 4 | 中马钦州产业园区川桂国际产能合作产业园项目（一期） | 24 | 用地面积500亩，建设供应链总部、加工贸易基地和文化交流中心等。 | 2019-2022年 | 广西川桂国际产能投资发展有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 5 | 中马钦州产业园区国际医疗服务集聚区 | 9.45 | 建设综合医院、国际医疗康复保健中心、大型国际医疗中心等，打造国际医疗服务集聚区。 | 2018-2022年 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 自贸区钦州港片区管委，市卫生健康委 |
| 6 | 中国－东盟富士康（钦州）医疗影像云中心项目 | 3.25 | 建设包含钦州全域覆盖医疗专网1张、医疗影像大数据存储服务中心1个，影像诊断中心4个、业务节点82个，并逐步覆盖中国和东盟地区。 | 2018-2022年 | 广西斗方云科技有限公司 | 市发展改革委、市卫生健康委 |
| 7 | 中国－马来西亚钦州产业园区北斗及遥感卫星应用创新创业基地（二期）项目 | 3.5 | 建设中国－东盟北斗/GNSS中心、高分辨率对地观测系统广西数据与服务中心、北斗地基增强系统平台和天－空－地高分遥感数据获取平台等卫星数据中心配套设施、动力保障中心及相关设施。 | 2019-2022年 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 8 | 中国－东盟（钦州）云计算及大数据中心厂房及配套设施项目 | 4.55 | 总建筑面积2.5万平方米，建设标准厂房、购置云计算机柜设备、动力设施、装饰装修、机电安装等配套设施。 | 2019-2022年 | 钦州市开投集团公司 | 市发展改革委 |
| 9 | 中马能源管理智能化系统 | 2.1 | 建设中马钦州产业园区光伏供电、蒸汽供热和制冷网络。 | 2020-2022年 | 广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 10 | 广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目智能工厂建设 | 2.1 | 运用物联网、云计算及大数据等技术加强信息管理和运用服务，推动工厂运营的持续优化。 | 2020-2022年 | 广西华谊能源化工有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 11 | 中马智慧园区系统 | 0.8 | 项目采用“大平台+多前端+移动互联网”模式建设，通过企业应用集成和弱电系统整合方案，建设智慧社区综合应用平台。 | 2018-2022年 | 广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 12 | 钦州跨境电子商务综合试验区 | 0.6 | 建设钦州跨境贸易电子商务综合服务平台、完善升级进口商品溯源平台、建设跨境电商网仓、综合服务平台、蚂蚁洋货跨境电商线上平台、线上支付平台等软硬件设施。 | 2020-2022年 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区管委，市商务局，钦州海关、钦州港海关 |
| 13 | 钦州保税港区蜘猪侠跨境电商 | 0.6 | 建设跨境电商商城、海外仓，采购保税备货。 | 2020-2022年 | 广西钦州保税港区海伟协丰供应链管理有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 14 | 智慧钦州时空大数据云平台 | 0.6 | 建设全市统一的、唯一的、权威的时空大数据、时空信息云平台，并接入典型示范应用，建成钦州市时空信息基础设施。推进时空地理信息数据资源整合和开放共享，为智慧钦州建设与运行提供强有力的时空数据支撑。 | 2021-2024年 | 钦州市自然资源局 | 市自然资源局 |
| 15 | 钦州华为大数据产业基地项目 | 10 | 总建筑面积8万平方米，主要建设标准厂房、完成兰亭街、创业创新中心的设计装修、空间布局及展示中心等。 | 2019-2022年 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 钦州高新区管委 |
| 16 | 钦州市金风科技风力发电风机生产项目 | 1.6 | 总建筑面积约2.77万平方米，年产250台3兆瓦（含）及以下风机，主要建设生产车间、综合楼、宿舍楼、原料库、成品库等。 | 2019-2022年 | 钦州市金风科技 有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 17 | 中国－东盟（钦州）海上风电装备制造基地 | 110 | 产业园占地约2640亩，建设海上风电整机、叶片、塔筒、电机、海缆、齿轮箱、机舱罩、变流器、变桨、轮毂、控制系统等风电装备全产业链。 | 2021-2023年 | 中船广西船舶及海洋工程有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 18 | 北部湾海上风电基地 | 1000 | 打造北部湾海上风电基地，力争到2025年底，建成海上风电装机容量500万千瓦，在建容量500万千瓦。 | 2021-2025年 | 待定 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 19 | 新型高倍率高容量锂离子动力电池产业化项目 | 1.68 | 对原有2条锂离子生产线升级改造。 | 2019-2022年 | 广西卓能新能源 科技有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 20 | 基于5G基站储能和新能源动力电源系统技改升级 | 1.2 | 新增4条新能源电源模组PACK生产线，实现年产5万套高安全高容量电源系统产能规模。 | 2019-2022年 | 广西卓能新能源 科技有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 21 | 钦州石化产业园公共管廊（二期）工程 | 3.57 | 建设9段公共管廊，总长度约为22公里。 | 2020-2022年 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 22 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站80MW平价试点项目 | 3.5 | 总装机容量8万千瓦。 | 2019-2022年 | 钦州通威惠金新能源有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 23 | 远景钦州智慧能源产业基地项目（一期、二期、三期） | 50 | 一期（2021－2022年）投资10亿元，建设智能风机整机制造、测试测验和研发基地，年生产海陆智能风机500台套；二期、三期（2022－2023年）生产各类风机叶片和引进风电配套产业链。 | 2021-2023年 | 钦州市远景能源科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |